PROJECT M A N A G E M E N T

by Nabil MAAZOUZI

Règles d’OR Réglez vos téléphones  sur NE PAS déranger

Merci de respecter le

temps de pause

Respectez les opinions

individuelles et les

diversités

Il n’y a pas de question

stupide

Un intervenant à la fois

KEEP CALM &  PARTICIPATE !

Parcours Personnel

10 années d’ expériences, dont 6 ans chez Capgémini

Président d’une  association

sportive à Paris

Arbitre de District  (Football)

Papa d’un petit  garçon de 18 mois

1 FEDERIS

2014-2015 : Développeur

2 Caisse des Dépôts 2015-2016 : Consultant BI

3 BNP Paribas PF

2016-2017 : Tech Lead BI

4 BforBank

2017-2018 : Business Analyst

PARCOURS

DG des Finances

Publiques 7

Agence Française de

ORANGE 6 Développement 5

PROFESSIONNEL

2022-2023 : Engagement  Manager

2019-2022 :Engagement  Manager (adjoint)

2018-2019 : Product Owner

Ambitions 2027 8

2027 : Engagement  Director

9 Ambitions 2030 2030 : Delivery Partner

[…]

Votre introduction en 1 minute Nom - Prénom

Parcours scolaire

Film/Hobby favori

Agenda

23/01 : 14h à 18h - Cour Magistral n°1 30/01 : 14h à 18h - Cour Magistral n°2

13/02 : 14h à 16h - TP n°1 Groupe A 13/02 : 16h à 18h - TP n°1 Groupe B

27/02 : 14h à 18h - Cour Magistral n°3

7/03 : 14h à 16h - TP n°2 Groupe B 7/03 : 16h à 18h - TP n°2 Groupe A

19/03 : 14h à 18h - Cour Magistral n°4

26/03 : 14h à 16h - TP n°3 Groupe A 26/03 : 16h à 18h - TP n°3 Groupe B

08/04 : 14h à 18h - Projet d’étude

09/04 : 14h à 18h - Projet d’étude

15/04 : 14h à 18h - Projet d’étude

16/04 : 14h à 16h - TP n°4 Groupe B

16/04 : 16h à 18h - TP n°4 Groupe A

23/04 : 14h à 18h - Préparation à la soutenance 30/04 : 14h à 18h - Remise de dossier 07/05 : 09h à 18h - Soutenance de projet

Agenda

Quelles sont  vos attentes à  l’égard de ce  cours ?

Comprendre les  principes

fondamentaux  de la gestion de  projet.

Acquérir les

compétences

nécessaires pour  planifier, exécuter et  contrôler un projet.

Apprendre à

gérer les

ressources, les  délais et les

coûts d'un projet.

Développer des  compétences en  communication et  en leadership pour  diriger une équipe  de projet.

Comprendre les risques  et les problèmes

courants rencontrés  dans la gestion de projet  et apprendre à les

résoudre.

Objectifs du Cours 5 étapes à acquérir

SOMMAIRE

I. Introduction à la gestion de projet

II. Les principes fondamentaux de la gestion de projet III. Les différentes phases d'un projet

IV. Rôles et compétences du chef de projet V. Les principes du chef de projet

VI. Les méthodes de la gestion de projet

VII.Outils de la gestion de projet

VIII.Conduite de changement

IX. Numérique responsable

I . I N T R O D U C T I O N INTRODUCTION A LA GESTION DE PROJET

INTRODUCTION A LA GESTION DE PROJET

1. 2. 3.

Qu'est-ce qu'un projet ?

Qu'est-ce que la  gestion de projet ?

Importance de la  gestion de projet  dans les

organisations

A. Définition de la gestion de projet

1. What is a Project ?

1. Qu'est-ce  qu'un projet ?

Exemples de type de projets :

• Production unitaire : mobilisation des ressources d’une entreprise pour un projet d’une durée assez longue

• Ouvrage d’art, bâtiment

• Construction d’un stade, construction navale

Activités de gestion non répétitives

• Lancement d’un nouveau produit

• Investissement

• Réorganisation administrative

1. Qu'est-ce  qu'un projet ?

Projet = réponse à une  expression de besoins  souvent difficiles à cerner  et à concrétiser

2. What is not a Project ?

Projet VS Production

| Projet Unique | Production Répétitive |
| --- | --- |
| Fini | En cours |
| Décisions irréversibles | Décisions périodiques |
| Incertitude forte | Incertitude faible |
| Mesuré en valeur | Mesuré en volume |
| Proposé pour atteindre l'objectif | Proposé pour soutenir l'entreprise |

3. Les

caractéristiques  d’un projet

Adaptable à des

modifications

fréquentes

Généralement novateur  (technique, dimension,  géographie, procédé…)

Equilibre entre les  contraintes techniques,  économiques, et

temporelles

Non répétitif et qui  nécessite une

organisation spécifique  et temporaire

Début et fin propre Tourné vers l’objectif final

4. Les composants  d’un projet

• Un objectif, souvent contractuel • Des critères de réalisation (coûts,  délais, qualité, …)

• Un budget propre

• Un échéancier avec des dates de  réalisation

• Un responsable et son équipe • Un système de gestion permettant  l’accès à l’information et la prise des  décisions

5. L’objectif d’un projet

La méthodologie SMART

S M A R T Spécifique Mesurable Atteignable Réaliste Temporellement défini

• Quel est l'objectif  précis que je veux  atteindre ?

• Qu'est-ce que je  veux accomplir

exactement ?

• Qui est impliqué  dans cet objectif ?

• Comment vais-je  mesurer mon

progrès vers cet

objectif ?

• Quels indicateurs ou  critères vais-je

utiliser pour évaluer  ma réussite ?

• Quelle est la quantité  ou la qualité que je  veux atteindre ?

• Est-ce que cet objectif  est réaliste et

réalisable ?

• Ai-je les ressources  nécessaires pour

atteindre cet objectif ?  • - Est-ce que cet

objectif est aligné

avec mes

compétences et mes  capacités ?

• Est-ce que cet objectif  est réalisable dans les  contraintes de temps  et de ressources

disponibles ?

• Est-ce que cet objectif  est en accord avec mes  valeurs et mes priorités  ?

• Est-ce que cet objectif  est réalisable compte  tenu des circonstances  actuelles

• Quel est le délai ou la  date limite pour

atteindre cet objectif ?  • Quand est-ce que je  veux avoir accompli cet  objectif ?

• Est-ce que cet objectif  est réalisable dans le  temps imparti ?

En vous posant ces questions, vous pourrez définir des objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement  définis) qui vous aideront à clarifier vos intentions, à mesurer votre progrès et à atteindre vos objectifs de manière efficace.

I I . L e s p r i n c i p e s  f o n d a m e n t a u x d e l a  g e s t i o n d e p r o j e t

INTRODUCTION A LA GESTION DE PROJET

1. Définition de la gestion de  projet

Est une action temporaire avec un début et une fin, qui mobilise des ressources identifiées (humaines, matérielles,  équipements, matières premières, informationnelles et financières) durant sa réalisation en vue d'atteindre ou de  dépasser les attentes des parties impliquées dans le projet.

2

Triangle d’or de la gestion de projet

TIME

QUALITY

COST SCOPE

TIME

Les délais font référence à la durée nécessaire pour réaliser le projet. Il s'agit du  temps alloué pour accomplir les différentes tâches et atteindre les objectifs  fixés.

COST

Le coût fait référence aux ressources financières nécessaires pour mener à  bien le projet. Il englobe les dépenses liées aux matériaux, à la main d'œuvre, aux équipements, etc.

SCOPE

Le périmètre fait référence à l'étendue et à la portée du projet. Il définit les  objectifs, les livrables et les fonctionnalités attendues.

QUALITY

La qualité du projet est donc le résultat de l'équilibre entre ces trois  éléments du triangle d'or.

3. Les parties  prenantes

d’un projet

Les parties prenantes sont les personnes qui ont un intérêt quelconque dans le résultat de votre projet. Il s’agit :

• Client : utilisateur direct d'un produit ou d'un service, souvent à la fois interne et externe à l'entreprise qui exécute le projet

• Chef de projet : personne qui dirige le projet

• Membres de l'équipe du projet : groupe qui exécute le projet sous la direction du chef de projet

• Promoteur du projet (Sponsor) : personne qui finance le  projet

• Comité directeur : groupe consultatif qui donne des conseils  pour les décisions clés. Il comprend le promoteur, les cadres et  les principales parties prenantes de l'organisation

• Cadres : cadres supérieurs en charge de la stratégie de  l'entreprise qui exécute le projet

• Gestionnaires des ressources : autres responsables qui  contrôlent les ressources nécessaires à l'exécution du projet

4. Processus de la gestion de projet

Créativité

Mise en œuvre

Verrouillage

Maintenance

Organisation Cadrage Réalisation Exploitation

• Conception

• Réalisation

• Homologation

• Déploiement Planification

Planification

Gestion des risques

Suivi & Contrôle

I I I . L e s d i f f é r e n t e s  p h a s e s d ' u n p r o j e t

INTRODUCTION A LA GESTION DE PROJET

Quels sont les étapes du projet

Phase de préparation #01

01 l’étude de faisabilité, l’étude des besoins,

Phase de cadrage #02

02 03 04

le cahier des charges, le budget

prévisionnel, le macroplanning,

Phase de conception #03

User story / Specifications fonctionnelles

Spécifications techniques

Phase de réalisation #04

Un produit, un prototype à tester, guide utilisateur,  kit de COM,

Phase de cloture #05

05 Un produit final testé et validé !

Quels sont les livrables attendus à chaque étape du projet

Préparation Cadrage Conception Réalisation Clôture

I. Phase de préparation /cadrage

Lancement du projet : identification d’un besoin ou d’un  problème de l’entreprise et d’une solution potentielle.

• 1. Étude de faisabilité

• 2. Définition des objectifs et des livrables

• 3. Planification initiale du projet

1. Analyse du besoin / Étude de faisabilité

Identification de la demande

Impacts prévisibles

Contexte

Enjeux & objectifs

Contraintes

Risques

Quantitatif

Qualitatif

Présentation de la demande

Eléments budgétaires Avantages Gains attendus

2.1

Définition des objectifs

Qu'appelle-t-on « objectifs de projet » ?

En bref, les objectifs de projet constituent la finalité  de votre projet. Ils orienteront chaque décision prise  au long du cycle de vie du projet, et c'est pourquoi il

est si important de les clarifier autant que possible  dès le premier jour.

• Spécifique (but)

• Mesurable (indicateur)

• Atteignable (étapes)

• Réaliste

• Temporel

2.2 Définition

des livrables

Définition de « livrables »

La conduite d'un projet débouche sur un produit, un service, une nouvelle  organisation, etc. Cette finalité, appelée "livrable", est le résultat tangible  d'une production réelle, appréhendable, mesurable attendue par le  client final. Un projet peut, bien sûr, avoir plusieurs livrables.

Exemple de  livrable

Destinés aux clients Propres au processus finaux de gestion de projet

• Application logicielle • Plan projet • Produit physique : • Étude de faisabilité • Étude de risques construction, machine, • Plan de procédé... • Maquette communication • Plan d'assurance fonctionnelle • PV de recette qualité • Rapports d'audit • Appel d'offres • Rapports d'étude • Note de cadrage • Documentation et • Compte rendu • Support de modes d'emploi • Plan de formation présentation

3.

Planification  initiale du  projet

Input :

• Identifier les contraintes du client

• Délimiter le périmètre fonctionnels et techniques du projet • Lister l’ensemble des livrables

• Découper le périmètre et définir la priorité des tâches • Estimer la capacité de production de l’équipe (congés,  formations…)

Contenu :

• Jalons clés à définir/valider avec le client

• Délai de livraison

• Dates au plus tôt/plus tard

• Gestion des dépendances internes et externes du projet • Périmètres fonctionnels et techniques

• Risque : marge contingence

Outputs :

• Valider et partager le planning avec les différentes parties  prenantes

Exemple de roadmap (feuille de route)

Janvier Février Mars

Avril

Mai Juin Juillet Août

Septembre

Octobre

Nov

Ateliers de cadrage

KM Transverse

Kick-off

Analyse des réponses

au questionnaire KM

Présentation

Note de cadrage

Pilote 1 : Filière des contrats cadre

Définition

Go/NoGo

Initialisation du socle KM transverse

Pilotes

Product Backlog

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3

Pilote 2 : TBD

Définition

MEP

Conduite du

changement

Phase 1

Workshop Comité opérationnel

Product

Backlog

Support aux utilisateurs clés Phase 2

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3

Réalisation de la

vidéo de promotion

Diffusion de  la vidéo

Comité de pilotage

Formation

Période de congés

MEP Socle KM transverse + 2 pilotes

II. Phase de conception

Planification du projet : définition des  tâches spécifiques, attribution des  responsabilités et élaboration du plan  détailler du projet.

• 1. Élaboration du plan détaillé du  projet

• 2. Identification des ressources nécessaires

• 3. Répartition des tâches et des  responsabilités

1.

Élaboration d’un plan  détaillé du  projet

Qu'est-ce qu'un plan de projet ?

• Un plan de projet est un document formel qui décrit l’intégralité des  ambitions et des objectifs d’un projet, les tâches spécifiques et les  conditions de sa réussite.

• Outre la définition de l’objectif de votre projet, il doit inclure d’autres documents et produits livrables pertinents pour le projet tels que :

• Des calendriers et des diagrammes de Gantt pour les étapes clés, comme les dates de début et de fin, l’obtention de votre 200e client ou le lancement d’un événement ou d’une application.

• Des plans de communication pour tenir tout le monde informé des  progrès effectués, des réalisations obtenues et des obstacles potentiels.

• Une structure de répartition du travail (WBS pour « Work Breakdown  Structure » en anglais), en particulier si plusieurs membres de l’équipe travaillent sur des tâches différentes ou simultanées, auquel cas vous pouvez également avoir besoin d’un planificateur de projet.

• Les ressources nécessaires pour mener à bien le projet, comme les outils de gestion de projet, les liquidités, les travailleurs indépendants, etc

2.

Identification  des

ressources nécessaires

Pour qu’un projet puisse se dérouler dans de bonnes conditions, il  est nécessaire d’identifier avant même que celui-ci ne débute, les  ressources indispensables à sa réussite.

• Les ressources humaines : Il s’agit tout simplement de l’ensemble des personnes qui vont intervenir sur le projet, qu’elles soient internes ou externes à l’entreprise.

• Les ressources financières : Elles font référence au budget global  du projet. Autrement dit, l’ensemble des coûts et des dépenses qui  peuvent intervenir tout au long du projet : le salaire de l’équipe, la  location ou l’achat de matériel, les frais de déplacement…

• Les ressources matérielles : Concernent tout ce dont l’équipe projet va avoir besoin pour mener à bien le projet : les salles, les  équipements informatiques, les logiciels…

3. Répartition des tâches et  des

responsabilités

Quel est l'intérêt de la répartition des tâches dans une équipe ?

• La répartition des tâches dans une équipe présente de nombreux avantages pour une équipe. Elle permet une meilleure utilisation des compétences individuelles en assignant les tâches aux membres les plus qualifiés pour les  accomplir. Cela conduit à une augmentation de l'efficacité et de la productivité globales de l'équipe. De plus, en répartissant équitablement les responsabilités,  chaque membre de l'équipe se sent valorisé et impliqué, ce qui renforce la  motivation et l'engagement.

• Une répartition claire des tâches dans une équipe évite également les  doublons et les malentendus, ce qui favorise une coordination fluide et réduit les risques d'erreurs.

• Rien ne sert de courir, il faut s’organiser à point !

• La répartition des tâches au sein d'une équipe est un élément essentiel pour  garantir l'efficacité et la réussite des projets. Lorsque les tâches sont bien  réparties, chaque membre de l'équipe sait exactement ce qui est attendu de lui,  ce qui permet de minimiser les confusions et les retards. Les quatre piliers de la  cohésion d'équipe, à savoir une vision commune, l'esprit d'équipe, une communication éclairée et une évolution collective, jouent un rôle clé dans la  réussite de cette répartition des tâches.

III. Phase de réalisation

C’est l’éxécution du projet : prise de  contact avec les gestionnaires des  ressources, surveillance du calendrier et  du budget, compte rendu aux parties  prenantes.

• 1. Suivi de l'avancement du projet

• 2. Gestion des risques et des

problèmes

• 3. Coordination des différentes parties prenantes

1. Suivi de l'avancement du projet

Le suivi d’avancement se surnomme aussi “contrôle des tâches” ou “des activités du projet”. Il a pour but de  vérifier que :

• le projet se déroule conformément au planning établi ;

• les ressources humaines, matérielles et financières sont bien définies ;

• celles-ci sont utilisées à bon escient.

• En cas de problème, ce contrôle vous fournit les données dont vous avez besoin pour le signaler à l’équipe.  Vous pouvez alors prendre des mesures rapides pour résoudre le problème.

Le suivi de l’avancement du projet se divise en trois étapes :

• la collecte des données ;

• l’analyse de ces données ;

• la mise en place d’actions correctives, si besoin.

Le suivi peut donc être effectué de façon journalière, hebdomadaire, mensuelle ou encore saisonnière.

2. Gestion des

risques et des

problèmes

A. Définition de la gestion des risques projet

- Un risque, c'est un événement futur possible, identifiable et  que nous pouvons quantifier en gestion de projet.

- Le risque est inhérent à tout projet. Il peut provenir de  la nature du projet, des budgets alloués, du degré de complexité, du besoin en ressource, etc.

B. Importance de la gestion des risques dans la réussite d'un  projet Identification des risques

- Anticipation des problèmes

- Réduction des impacts négatifs

- Optimisation des ressources

- Amélioration de la communication

Rappelez-vous la formule inventée par Olivier Bas, vice  président du groupe Havas

3. Coordination des différentes parties

prenantes

1. Introduction à la coordination des parties prenantes :

La coordination des parties prenantes est un processus essentiel dans la gestion de projet. Les parties prenantes sont toutes les personnes ou les organisations qui sont directement ou indirectement affectées par le projet, ou qui ont un intérêt dans  le projet. La coordination des parties prenantes vise à établir et à maintenir des relations efficaces avec ces parties prenantes afin de garantir leur participation active et leur soutien tout au long du projet

2. Identification et gestion des parties prenantes :

La première étape de la coordination des parties prenantes consiste à identifier toutes les parties prenantes potentielles.  Cela peut inclure les clients, les membres de l'équipe projet, les fournisseurs, les utilisateurs finaux, les autorités réglementaires, les groupes d'intérêt, etc. Il est important d'identifier toutes les parties prenantes dès le début du projet afin de pouvoir les impliquer et les consulter tout au long du processus.

• Analyse des parties prenantes

• Communication et collaboration

• Gestion des conflits

IV. Phase de clôture

La phase de Clôture du projet est la  dernière étape du cycle de vie d'un  projet. Elle vise à finaliser toutes les  activités restantes,

• 1. Vérification de la conformité des livrables

• 2. Évaluation des résultats du  projet

• 3. Bilan et retour d'expérience

1. Vérification de la conformité  des livrables

Lors de la phase de clôture, il est important de vérifier que tous les livrables  du projet ont été produits conformément aux spécifications et aux  exigences définies. Cela implique de comparer les livrables avec les  critères de qualité et de performance préalablement établis. Si des écarts  sont identifiés, des mesures correctives peuvent être prises pour les  résoudre.

2. Évaluation des résultats du  projet

L'évaluation des résultats du projet permet de mesurer dans quelle  mesure les objectifs initiaux ont été atteints. Cela implique de  comparer les résultats obtenus avec les objectifs fixés en termes  de coûts, de délais, de qualité et de performance. Cette évaluation  permet de déterminer si le projet a été un succès et de fournir des  informations pour les projets futurs.

3. Bilan et retour

d'expérience

Le bilan et le retour d'expérience sont des éléments clés de la phase de clôture d'un  projet. Le bilan consiste à dresser un inventaire de toutes les activités réalisées, des  problèmes rencontrés, des décisions prises et des leçons apprises tout au long du  projet. Le retour d'expérience consiste à analyser ces informations et à en tirer des  enseignements pour améliorer les pratiques et les processus pour les projets futurs.

I V . C O N C L U S I O N

Conclusion

Points clés évoqués dans le cours #01

Importance de la gestion  de projet dans le monde  professionnel #02

Recommandations pour  approfondir ses

connaissances en

gestion de projet #03